江戸崎地方衛生土木組合（以下「組合」という。）は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11年法律第117号、以下「PFI法」という。）第5条第3項の規定に則り、江戸崎地方衛生土木組合ごみ処理施設整備・運営事業（以下「本件事業」という。）に関する実施方針を平成30年4月4日に公表した。

この度、PFI法第7条の規定に則り、本件事業を特定事業として選定したので、同法第11条の規定に則り、その客観的評価の結果を次のとおり公表する。

平成30年5月21日

江戸崎地方衛生土木組合　管理者　田口　久克

江戸崎地方衛生土木組合 ごみ処理施整備・運営事業 特定事業の選定について

平成30年5月21日

江戸崎地方衛生土木組合

江戸崎地方衛生土木組合ごみ処理施設整備・運営事業　特定事業の選定について

目　次

第１章	事業概要	1

１ 事業の目的	1

２ 事業の内容	1

３ 施設の概要及び規模	1

第２章	組合が直接事業を実施する場合とＤＢＯ方式で実施する場合の評価	3

１ 評価方法	3

２ 組合の財政負担見込額による定量的評価	3

３ ＤＢＯ方式で実施することの定性的評価	4

４ 民間事業者に移転するリスクの評価	4

５ 総合的評価	5

# 事業概要

## 事業の目的

江戸崎地方衛生土木組合ごみ処理整備・運営事業は、ごみ処理施設（以下「本件施設」という。）の設計・建設及び運営・維持管理について、民間事業者のノウハウの活用により効率的かつ効果的に実施するとともに、処理対象物の適正処理、生活環境の保全、有害物質の更なる削減を図りつつ、循環型社会を構築するための資源回収、エネルギー回収を進めるため安全かつ安定的に事業を運営することを目的とする。

## 事業の内容

本件事業は、民間事業者が、組合の所有となる本件施設の設計・建設及び運営・維持管理を一括して受託するＤＢＯ（Design：設計、Build：建設、Operate：運営）方式により実施するものである。

組合は本件施設の設計・建設及び運営・維持管理に係る資金を調達し、本件施設を所有する。なお、本件施設の設計・建設については、循環型社会形成推進交付金の対象事業として実施する予定である。

### 事業期間は、次のとおりである。

事業期間は、特定事業契約締結日から平成50年（2038年）3月31日までの約19年1ヶ月間とする。

#### 設計・建設期間　　	：特定事業契約締結から平成35年（2023年）3月31日まで

#### 運営・維持管理期間	：平成35年（2023年）4月1日から平成50年（2038年）3月31日まで

## 施設の概要及び規模

施設の立地条件等は以下のとおりである。

### 事業用地

#### 所在地	茨城県稲敷市高田424番地

#### 整備対象面積	約37,700m2

#### 都市計画事項

##### 都市計画施設	「ごみ焼却場」として、都市計画決定予定。

面積：約37,700m2

##### 区域区分	都市計画区域

##### 用途地域	指定なし

##### 防火地区	指定なし

##### 高度地区	指定なし

##### 建ぺい率	60％以内

##### 容積率	200％以内

##### 日影規制	なし

##### 下水道計画区域	区域内

##### 森林法	対象外

##### その他	電波法第102条の2の規定に基づく「伝搬障害防止区域」には該当しない。

### 対象施設の概要

| 施設の種類 | 概 要 |
| --- | --- |
| ごみ処理施設 | 処理対象物 | 可燃ごみ、リサイクルセンターからの破砕可燃物等 |
|  | 処理方式 | 全連続燃焼式（ストーカ式又は流動床式） |
|  | 処理能力 | 70t/日（35t/日×2炉） |

# 組合が直接事業を実施する場合とＤＢＯ方式で実施する場合の評価

## 評価方法

### 組合は、組合が直接、本件事業を実施する場合と比較して、公共サービスの水準の向上を期待できること、及び事業期間を通じた組合の財政負担の縮減を期待できることを選定の基準とした。具体的には、次により評価を行った。

#### 組合の財政負担見込額による定量的評価

#### ＤＢＯ方式として実施することの定性的評価

#### 事業者に移転するリスクの評価

#### 上記による総合的評価

### 組合の財政負担見込額の算定に当たっては、将来の費用と見込まれる財政負担の総額を算出のうえ、これを現在価値に換算することにより評価を行った。

## 組合の財政負担見込額による定量的評価

### 組合の財政負担見込額算定の前提条件

本件事業を組合が直接実施する場合及びＤＢＯ方式で実施する場合の財政負担見込額の算定に当たり、設定した主な前提条件は次の表のとおりである。

なお、これらの前提条件は、組合が独自に設定したものであり、実際の民間事業者の提案内容を制約するものではない。

| 項 目 | 組合が直接実施する場合 | ＤＢＯ方式で実施する場合 |
| --- | --- | --- |
| 財政負担見込額の主な内訳 | ①設計・建設費 ②運営・維持管理費 ③起債金利 ④施工監理費 ⑤発注支援費用 | ①設計・建設費 ②運営・維持管理費 ③起債金利 ④施工監理費 ⑤ＳＰＣ開業費 ⑥ＳＰＣ経費 ⑦公租公課 ⑧アドバイザリー費用 ⑨モニタリング費用 |
| 共通の条件 | ①事業期間：19年1ヶ月間（設計・建設期間4年1ヶ月間、運営・維持管理期間15年間） ②計画処理量：210,444t/15年 ③割引率：4％／年 |
| 資金調達に関する事項 | 本件施設：｢循環型社会形成推進交付金｣交付要綱に基づき設定 | 同左 |
| 施設整備に関する事項 | 民間企業に対する見積徴収の結果を精査して設定した建設費 | 同左 |
| 維持管理に関する事項 | 民間企業に対する見積徴収の結果を精査して設定した維持管理費 | 同左 |

### 組合の財政負担見込額の比較

前掲の前提条件に基づく財政負担を比較すると、以下のとおりである。ここでは、組合が直接実施する場合の財政負担見込額を100とし、指標により比較を行った。

|  | 財政負担の比較 |
| --- | --- |
| 組合が直接実施する場合 | 100.0 |  |
| ＤＢＯ方式で実施する場合 | 93.3 |  |

## ＤＢＯ方式で実施することの定性的評価

本件事業をＤＢＯ方式で実施する場合、民間事業者の経営能力、技術力及び運営能力等の活用による定性的評価としては、次の効果が見込まれる。

### 効率的かつ良質な運営・維持管理の実施

本件施設の設計・建設、運営・維持管理の各業務を一括して性能発注することにより、運営・維持管理の方針と整合した施設の設計・建設を行うことができ、事業期間にわたり、効率的かつ効果的に本件事業が実施されることが期待できる。特に、運営・維持管理業務については、施設の設計に運営者の意見が反映されることにより、効率的かつ良質な運転管理、点検補修等の運営・維持管理の実施が可能になると考える。

### 運営を長期間包括的に発注することによる効率化

これまで単年度契約により個別発注していた運営・維持管理業務を長期的かつ包括的に委託することから、民間事業者は複数年度にわたる業務改善効果を考慮して業務を遂行することが可能になると考える。

### リスク分担の明確化による安定した事業運営

リスクを最もよく管理できる者が当該リスクを分担するという考えに基づき、組合と民間事業者が適正なリスク分担を行うことにより、本件事業に内在するリスクに対し、適切なリスク管理や問題発生時における適切かつ迅速な対応が可能になると考える。民間事業者に移転するリスクの評価にいては、「４　民間事業者に移転するリスクの評価」に示す。

## 民間事業者に移転するリスクの評価

ＤＢＯ方式で実施する場合は、組合が直接実施する場合に組合が負担するリスクの一部を民間事業者に移転して実施する。

ＤＢＯ方式で実施する場合に民間事業者が負担するリスクは、民間事業者が組合よりも効果的かつ効率的に管理可能であり、民間事業者が有するリスクコントロール及びリスクヘッジのノウハウを活かすことで、顕在化の抑制、顕在時被害額の抑制が期待できると考える。

主に、以下に示すリスクについては、事業者のリスク管理能力を活かすことができ、サービスの質の向上を図ることができると考える。

### 設計・建設段階におけるリスク

#### 測量・地質調査に関するリスク

#### 施設の設計・建設に関するリスク

### 運営・維持管理段階におけるリスク

#### 要求性能の未達に関するリスク

#### 施設の損傷に関するリスク

#### 運営コスト増大に関するリスク

#### 周辺環境等の保全に関するリスク

## 総合的評価

本件事業は、ＤＢＯ方式にて実施することにより、組合が直接実施する場合に比べ、事業期間全体を通じた組合の財政負担見込額について、6.7％の縮減を期待することができるとともに、公共サービス水準の向上、効果的かつ効率的なリスク負担も期待することができる。

したがって、本件事業を特定事業として実施することが適当であると認められるため、PFI法第7条の規定に則って特定事業として選定する。

| 担当課 | ： | 江戸崎地方衛生土木組合 総務課 |
| --- | --- | --- |
|  | ： | 〒300-0511 茨城県稲敷市高田424番地 |
| TEL | ： | 029-892-2841 |
| FAX | ： | 029-892-2877 |
| E-mail | ： | eiseidoboku@clock.ocn.ne.jp |
| ホームページ | ： | http://www.eiseidoboku.or.jp/index.cfm/1、html |

以　　上